附件2

台前县人民政府领导班子“2015年整改台账”

（正持续推进事项）

报送时间：

| 序号 | 整改事项 | 具体整改措施 | 责任人 | 责任 单位 | 进展情况 | 完成 时限 | 整改事项类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政绩观、发展观有偏差。 | 正确处理“显绩”和“潜绩”的关系，树立正确的政绩观、发展观，真抓实干，务求实效，始终把实现好、维护好、发展好人民利益作为一切工作的出发点和落脚点，着力谋划一批打基础利长远的大事要事。 | 全体班子成员 | 县政府 | 长期坚持 | 已完成 | 正持续推进事项 |
| 2 | 存在铺张浪费现象。 | 健全完善勤俭节约制度，强化监督管理，严查讲排场和办公浪费等问题，切实做到工作中节约、生活中节俭，杜绝浪费现象的发生。 | 全体班子成员 | 县政府办 县机关事务管理局 | 长期坚持 | 已完成 | 正持续推进事项 |
| 3 | 服务部门“门难进、脸难看、事难办”专项整治。 | 定期组织开展 “门难进、脸难看、事难办”专项检查，严厉查处“吃拿卡要”、“不作为、慢作为、乱作为”等损害群众利益的行为。畅通热线电话，接受群众监督和举报，对群众反映的问题及时查处，严肃问责。 | 段升显 | 县监察局 | 长期坚持 | 已完成 | 正持续推进事项 |
| 4 | 重点项目建设上抓落实力度不够，项目建设推动慢。 | 对所有重点项目建立工作台账，倒排工期，责任到人；继续推行重点项目周调度、现场办公、联审联批、县级干部包项目等项目推进机制，全力破解项目建设“进地难”、“融资难”等问题。 | 段升显 | 县发改委 县督查局 | 长期坚持 | 已完成 | 正持续推进事项 |
| 5 | 环境保护中损害群众利益行为专项整治。 | 定期组织开展环境保护排查，重点查处企业在生产过程中废水、废弃等污染物排放，加大对“十五小”、“新五小”企业查处力度，确保环境安全。 | 张硕周 | 县环保局 | 长期坚持 | 已完成 | 正持续推进事项 |
| 6 | 金水路、人民路路面和两侧人行道路破损严重。 | 严格按照城市道路建设标准，完成城区金水路、人民路综合改造提升。 | 张硕周 | 县住建局 | 已完成施工设计 | 2015年 8月底 | 正持续推进事项 |
| 7 | 水资源优势没有得到充分利用。 | 按照“一河三区”的建设思路，高标准编制水系规划，加快金水国家湿地公园建设，综合提升金堤河等城区河道；依托引黄设施引黄河水进入县城，规划建设凤鸣湖，着力打造环城生态水系。 | 张硕周 王 坤 | 县住建局 县水利局 县林业局 | 正在编制规划 | 2015年 12月底 | 正持续推进事项 |
| 8 | 打渔陈镇、夹河乡、吴坝镇水利设施年久失修。 | 加强与上级水利部门沟通对接，力争孙口灌区配套改造项目获批建设，切实改善打渔陈、夹河、吴坝三乡镇农田水利设施。 | 王 坤 | 县水利局 | 已上报省水利厅待批复 | 2015年12月底 | 正持续推进事项 |
| 9 | 西环路没有实现和山东公路的有效连接。 | 积极与山东方面沟通对接，完成西环路与山东道路的连接线工程建设。 | 王 森 | 县公路局 | 正在清理地上附着物 | 2015年 12月底 | 正持续推进事项 |
| 10 | 黄河滩区乡镇清水河乡、马楼镇出行缺少主干道路。 | 完成红庙—遵化庄和陈楼—葛集滩区主干道路工程建设。 | 王 森 | 县交通局 | 正在做前期准备工作 | 2015年 12月底 | 正持续推进事项 |

台前县人民政府领导班子“2015年整改台账”

（已定但未启动事项）

报送时间：

| 序号 | 整改事项 | 具体整改措施 | 责任人 | 责任单位 | 进展情况 | 完成 时限 | 整改事 项类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

台前县人民政府领导班子“2015年整改台账”

（新研究确定事项）

报送时间：

| 序号 | 整改事项 | 具体整改措施 | 责任人 | 责任单位 | 进展情况 | 完成 时限 | 整改事 项类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县城区建设管理水平低，发展承载力不足的问题。 | 积极开展“三城联创”，力争2015年创成省级卫生县城、2016年创成省级园林县城、2017年创成省级文明县城。城建项目上，规划建设新外环，拉大城市框架，改造提升金水路、迎宾大道等道路，加快建设金水国家湿地公园。能源项目上，开工建设濮阳—台前长输供气管线，谋划推进2×100万千瓦燃煤机组建设。交通项目上，开工建设孙口黄河公路大桥和吴坝—阿城金堤河大桥，争取吴坝黄河公路大桥批复立项，积极配合范台梁高速建设。 | 段升显 张硕周 王 坤 王 森 贺怀山 | 县卫生局 县住建局 县文明办 县林业局 县发改委 县交通局 | “三城联创”工作正在扎实推进；新外环、金水国家湿地公园正在做前期工作，迎宾大道正在建设慢车道和实施绿化工程，金水路提升正在与投资方北京科健公司对接；2×100万千瓦燃煤机组项目已与华电集团河南分公司签订能源项目开发建设战略合作协议；孙口黄河公路大桥复工取得实质性进展，吴坝—阿城金堤河大桥正在进行招投标。 | 2017年 12月底 | 新研究确定事项 |
| 2 | 县产业集聚区产业支撑作用有待提升。 | 围绕创建星级产业集聚区目标，着力打造羽绒制品及服饰加工产业基地和国际羽绒交易中心，谋划建设国家级机动车配件生产基地，规划建设以晋豫鲁铁路台前北站广场为中心的特色商贸物流区，加快建设中原能源现代物流园。年内引进超亿元项目20个以上，省外到位资金16亿元以上，实际利用境外资金4000万美元以上。 | 段升显 张硕周 王 森 | 县产业集聚区管委会 县住建局 县发改委 县工信局 县商务局 | 特色商贸物流区正在设计；已制定外出招商和举办产业年会、论坛时间表，9个招商小组已分赴重点区域开展招商活动。 | 2015年 12月底 | 新研究确定事项 |
| 3 | 一批事关基础民生问题尚未解决。 | 持续加大民生投入，概算总投资9.61亿元，实施交通、教育、卫生、供水供气、住房保障等涉及群众切身利益的十项重点民生工程，实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益，切实提高人民幸福指数。 | 张硕周 王 坤 王 森 贺怀山 梁久虎 范中生 | 县住建局 县交通局 县卫生局 县教育局 县水利局 县扶贫办 县供电局 县公安局 县城管局 | 已明确责任单位、责任人和时间节点，确保扎实有序推进。 | 2015年 12月底 | 新研究确定事项 |
| 4 | 投资增速放缓，固定资产投资回落。 | 加大项目投资，全面实施十大建设工程，并全面启动十大谋划建设项目，重点推进能源物流园、专业园区、集聚区配套等项目，全年实施重点项目145个。 | 段升显 | 县发改委 | 正在作前期准备工作，3月16日集中开工14个项目。 | 2015年 12月底 | 新研究确定事项 |
| 5 | 资源循环利用率低，存在废弃物排放超标现象。 | 大力发展循环经济，启动一批节能降耗和循环化改造项目，构建绿色产业体系。 | 张硕周 | 县环保局县工信局县发改委 | 正在对企业进行调查摸底，加强对企业的生产监测。 | 2015年12月底 | 新研究确定事项 |
| 6 | 县城总规、详规滞后。 | 积极与上级有关部门和规划设计单位对接，结合县城发展实际，重新修编县城总规、详规。 | 张硕周 | 县住建局 | 正与设计部门对接 | 2015年12月底 | 新研究确定事项 |
| 7 | 滩区扶贫开发步伐相对缓慢。 | 加大交通、水利、电力等基础设施建设力度，为滩区发展提供必要条件。全面推进土地流转和产业结构调整，年内实现滩区土地流转1万亩以上，发展林下经济5000亩、经济林和苗木花卉7000亩。围绕滩区畜牧养殖、机动车配件和木材加工等产业，新上乳业加工企业1家、木材加工企业3家、机动车配件加工企业5家、养殖小区（场）6家；整合培训资源，搞好订单、定向、定岗技能培训，年内培训转移滩区群众1万人次以上，切实增加农民工资性收入。 | 王 坤 | 滩区办 | 正在有序推进 | 2015年12月底 | 新研究确定事项 |
| 8 | 乡村人居环境 有待改善。 | 扎实开展美丽乡村建设，突出示范带动，健全资金投入、跟踪督导、观摩考评、奖优罚劣等工作机制，打造一批示范村，切实改善乡村人居环境。 | 王 坤 | 县委农办 | 正在有序推进 | 2015年12月底 | 新研究确定事项 |
| 9 | 电子商务存在散小弱乱问题。 | 引进大型电子商务企业，整合我县电子商务门店,成立电子商务协会，促进我县电子商务持续健康发展。 | 王 森 | 县商务局 | 已组织赴浙江桐庐考察学习发展电子商务经验，正在做电子商务门店摸底工作。 | 2015年12月底 | 新研究确定事项 |
| 10 | 部分农村交通条件亟需改善。 | 概算投资8500万元，建设农村道路100公里以上。 | 王 森 | 县交通局 | 正在进行规划设计 | 2015年11月底 | 新研究确定事项 |
| 11 | 农村卫生室建设不规范、标准低。 | 完成87个村卫生室建设达标工作。 | 贺怀山 | 县卫生局 | 已确定选址，正在进行规划设计。 | 2015年12月底 | 新研究确定事项 |
| 12 | 城乡义务教育发展不均衡。 | 全面改善17所义务教育薄弱学校基本办学条件。 | 梁久虎 | 县教育局 | 正在对17所义务教育薄弱学校办学条件进行摸底。 | 2015年8月底 | 新研究确定事项 |