| 台前县2020年度财政重点绩效评价结果公开情况表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | P2实验室建设项目 |
| 项目金额 | 300万元 |
| 项目单位 | 台前县疾病控制预防中心 |
| 主管部门 | 台前县卫生健康委员会 |
| 评价分值 | 85分 |
| 评价等级 | 良 |
| 主要绩效 | 该项目预算有明确的编制标准，资金支出属于县疾控中心履职所必需。P2实验室建成投入使用后，为本县多起外地检测阳性产品流入本地的同批次产品进行检测，对疫情密接者进行核酸检测，对新冠疫情防控能力提升提供了有力的技术保障。 |
| 存在问题 | 1.绩效管理方面：（1）绩效目标填报不规范，绩效工作认识不足 2.项目管理实施方面：（1）项目实施监管较为乏力，监督检查有待加强；（2）项目实施中准备不足，主体验收时间滞后 |
| 整改建议 | （一）强化预算绩效理念，健全绩效管理体系 - （二）加强项目资金监督管理，加大检查力度，完善监管体制机制 （三）加强项目前期调研及论证，合理规划财政资金支出进度 |
| 评价机构 | 上海锦航会计师事务所 |